프로젝트 완료보고서

Ver 1.2

2022.12.23

4 팀

김철학, 공민혁, 김현준, 조수빈, 길은섭

5

프로젝트

품질관리

1)

정보기술

조

직체계

..............................

18

2)

기술이전

................................

.............

18

3

)

모니터링

및

유지보수

..........................

19

6

.

결론

1)

개발

솔루션의

기능과

효과

..................

2

0

2)

소감

및

향후

계획

..............................

2

0

참고문헌

목차

1. 프로젝트 개요

  - 프로젝트 요약 ....................................... 2

  - 배경 및 목표 ........................................ 2

  - 기대 효과 ............................................. 2

  - 주요 기능 ............................................. 2

  - 서비스 채널 .......................................... 2

  - 개발 방식 ............................................. 2

- 팀 구성

  - 팀 조직도 ............................................. 3

  - 팀 구성원 ............................................. 3

- 프로젝트 개발 계획수립

  - 개발 환경 ............................................. 4

  - 요구사항 분석 ....................................... 5

    - 요구사항 정의서 .......................... 5

  - 작업분류체계(WBS) ............................... 6

  - 작업일정(Gantt Chart) .......................... 8

- 프로젝트 작업 내역

  - 프로젝트 기획 및 구조설계 .................... 9

    - 스토리보드 내역 .......................... 9

    - 정보구조(IA) ................................ 9

  - 데이터베이스 구현 및 설계 .................. 12

    - ERD .......................................... 12

    - 테이블명세서 ............................. 13

  - 프로젝트 구조 ..................................... 15

    - 클랙스 목록 ............................... 12

    - View 목록 ................................. 13

  - 기능 구현 ........................................... 16

    - API 목록 .................................... 12

    - 주요기능 ................................... 13

  - 배포 및 테스트 ................................... 17

    - 배포 환경 .................................. 17

    - 테스트 ....................................... 17

1

.

프로젝트

개요

1)

프로젝트

요약

프로젝트

구분

전자상거래

플랫폼

프로젝트

이름

Kmarket

종합

온라인

쇼핑몰

배포

주

소

http://123

.

45.6

7

.

8

t

/Kmarke

9:8080

개발기간

2022.12.05

~

2022.12.28

(

총

18

일

)

- 배경 및 목적

· 기존 전자상거래 플랫폼(이하 온라인 쇼핑몰)가 가지고 있는 불편한 접근성과 복잡성을 개선

· 판매자와 사용자에 친화적인 쇼핑몰 개발에 방점을 둠

· 보다 편리한 온라인 쇼핑 환경에 기여

- 기대효과

· 판매자의 소득 증대 및 수익창출

· 소비자의 빠르고 편리한 상품구매 접근성 확보와 합리적인 상품 구매

- 주요기능

· 회원가입 / 로그인

· 상품등록 / 상품목록 / 상품보기 / 장바구니 / 주문하기

· 고객센터 공지사항 / 자주묻는질문 / 문의하기

- 서비스 채널

· PC 웹

· 모바일 웹/앱(Android, iOS) 개발 예정

- 개발방식

· 사용자의 요구사항이 빈번하게 변경됨에 따라 요구사항, 설계, 개발, 시험의 단계를 반복적으로 수행하여 개발을 진행하는 Agile 개발방법론 채택

2. 팀 구성 1) 팀 조직도

· 전통적인 개발과 운영을 위한 DevOps 를 위해 중앙 집중식 팀 구성

· 소규모 프로젝트 개발에 적합한 의사결정이 빠른 조직 구조로 신입 개발자가 빠르게 실무를 경험하기에 적합

책

임

개

발자

개

발자

개

발자

P

M

2) 팀 구성원

| 이름 | 역할 | 업무내용 |
| --- | --- | --- |
| 김철학 | PM(Project Manager) | · 프로젝트 기획 및 계획 수립 · 프로젝트 및 일정 관리 |
| 공민혁 | 책임 개발자 | · 프로젝트 · 메인화면 및 고객센터 / 관리자 고객센터 기능 구현 |
| 김현준 | 개발자 | · · 상품 / 장바구니 기능구현 |
| 조수빈 | 개발자 | · · 회원(member) 기능구현 |
| 길은섭 | 개발자 | · · 관리자 상품 기능구현 |

3.프로젝트 개발 계획수립

1) 개발 환경

| 유형 | 구분 | 개발환경 |  |  | 서비스 환경 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW | Os | Window10 |  |  | AWS EC2 Kernel 5. |
|  | Browser | Chrom 108.0.5359.125 |  |  | N/A |
|  | WAS | Apache Tomcat 9.0.67 |  |  | Apache Tomcat 9.0.67 |
|  | Language | Server | Java11 Servlet 4.0 JSP 2.3 | 개발환경과 동일 |  |
|  |  | Client | HTML5 CSS3 JavaScript(ES6) jQuery 3.4 | 개발환경과 동일 |  |
|  | Library | Activation-1.1.1.jar Cos-05Nov2002.jar Gson-2.9.1.jar Javax.mail-1.6.2.jar Javax.mail-api-1.6.2.jar Jstl-1.2.jar Logback-classic-1.4.4.jar Logback-core-1.4.4.jar Mysql-connection-java 8.0.29.jar Slf4j-api-2.0.3.jar |  |  | 개발환경과 동일 |  |
|  | DBMS | MySQL 8.0 |  |  | MariaDB 5.5.68 |  |
|  | Tool | Eclipse IDE 2022-06(4.24.0) MySQL WorkBench 8.0.30 HeidiSQL 12.3 Git 2.37.2 Github |  |  | N/A |  |

2) 요구사항 분석

· 요구사항들 간 상충되는 것을 해결하고, 개발 범위를 파악하며, 소프트웨어 환경과 어떻게 상호 작용하는지 이해

· 시스템 요구사항을 정제하여 소프트웨어 요구사항을 도출

3.2.1) 요구사항 정의서

| No | ID | 요구사항 | 유형 | 우선순위 | 규모 | 수용여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R-001 | 프로젝트 안내 | 비기능 | 상 | Smaill | Y |
| 2 | R-002 | API 설계 | 비기능 | 상 | Large | Y |
| 3 | R-100 | 쇼핑몰 메인 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |
| 4 | R-200 | 회원/로그인 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |
| 5 | R-201 | 회원/구분 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 6 | R-202 | 회원/약관 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 7 | R-203 | 회원/일반 가입 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |
| 8 | R-204 | 회원/판매자가입 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |
| 9 | R-301 | 상품/목록 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 10 | R-302 | 상품/보기 기능구현 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 11 | R-303 | 상품/장바구니 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |
| 12 | R-304 | 상품/주문 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |
| 13 | R-305 | 상품/구매완료 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |
| 14 | R-401 | 고객센터/메인 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 15 | R-402 | 고객센터/faq 질문 목록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 16 | R-403 | 고객센터/faq 질문 보기 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 17 | R-404 | 고객센터/notice 목록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 18 | R-405 | 고객센터/notice 보기 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 19 | R-406 | 고객센터/qna 목록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 20 | R-407 | 고객센터/qna 보기 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 21 | R-408 | 고객센터/qna 쓰기 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 22 | R-501 | 관리자/cs/notice 목록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 23 | R-502 | 관리자/cs/notice 보기 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 24 | R-503 | 관리자/cs/notice 등록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 25 | R-504 | 관리자/cs/notice 수정 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 18 | R-505 | 관리자/cs/faq 목록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 19 | R-506 | 관리자/cs/faq 보기 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 20 | R-507 | 관리자/cs/faq 등록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 21 | R-508 | 관리자/cs/faq 수정 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 22 | R-509 | 관리자/cs/qna 목록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 23 | R-510 | 관리자/cs/qna 답변 | 기눙 | 중 | Medium | Y |
| 24 | R-511 | 관리자/cs/notice 목록 | 기능 | 중 | Medium | Y |
| 25 | R-512 | 관리자/상품현황 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |
| 26 | R-513 | 관리자/상품등록 기능구현 | 기능 | 상 | Large | Y |

| WBS | TASK | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기획 |  | In progress |  |  | 테스트 계획서 |
| 1.2 | 통합 테스트 |  | In progress |  |  | 테스트 체크리스트 |
| 1.2 | QC 및 피드백 |  | In progress |  |  | 테스트 체크리스트 |
| 2 | 배포 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 실서버 이관 |  | Not Started |  |  |  |
| 2.2 | 이전 테스트 |  | Not Started |  |  | 테스트 체크리스트 |
| 2.3 | 모니터링/장애 대응 준비 |  | Not Started |  |  |  |
| 2.4 | 시스템 교육훈련 |  | Not Started |  |  | 프로젝트 완료보고서 |

| 5 | 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 단위 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | QC 및 피드백 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 배포 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 실서버 이관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 이전 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 모니터링/장애 대응 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 시스템 교육훈련 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. 프로젝트 작업 내역

1) 프로젝트 기획 및 정보구조

4.1.1) 스토리보드 내역

| 버전 | 변경일자 | page | 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2022-12-05 | - | 최초작성 | 김철학 |
| 1.1 | 2022-12-07 | - | 메인, 상품, 회원, 관리자 기능 설명 추가 | 김철학 |
| 1.2 | 2022-12-08 | No 4-1 ~ 4-9 | 고객센터 기능 추가 | 김철학 |
| 1.3 | 2022-12-14 | No 5-5 ~ 5-14 | 관리자 고객센터 추가 | 김철학 |
| 1.4 | 2022-12-23 | No 5-15 | 관리자 문의하기 답변 view 추가 | 김철학 |

2)

데이터베이스

구현

및

설계

4

.2.1)

ERD

-

작

업한

ERD

첨

부

하기

-

아

래

내

용

참

고

3) 프로젝트 구조

4.3.1) 클래스 목록                                                   상위 package : kr.co.kmarket

| Package | Class | 설명 |
| --- | --- | --- |
| controller.admin | IndexController.java | 관리자 메인 컨트롤러 |
| controller.admin.cs.faq | DeleteController.java | 관리자 고객센터 자주묻는질문 삭제 컨트롤러 |
|  | ListController.java | 관리자 고객센터 자주묻는질문 목록 컨트롤러 |
|  | ModifyController.java | 관리자 고객센터 자주묻는질문 수정 컨트롤러 |
|  | ViewController.java | 관리자 고객센터 자주묻는질문 보기 컨트롤러 |
|  | WriteController.java | 관리자 고객센터 자주묻는질문 쓰기 컨트롤러 |
| controller.admin.cs.notice | ListController.java |  |
|  | ModifyController.java |  |
|  | ViewController.java |  |
|  | WriteController.java |  |
| controller.admin.cs.qna | DeleteController.java |  |
|  | ListController.java |  |
|  | ReplyController.java |  |
| controller.admin.product | ListController.java | 관리자 상품현황 컨트롤러 |
|  | RegisterController.java | 관리자 상품등록 컨트롤러 |
| controller.cs.faq | ListController.java | 고객센터 자주묻는질문 목록 컨트롤러 |
|  | ViewController.java | 고객센터 자주묻는질문 보기 컨트롤러 |
| controller.cs.notice | ListController.java | 고객센터 공지사항 목록 컨트롤러 |
|  | ViewController.java | 고객센터 공지사항 보기 컨트롤러 |
| controller.cs.qna | ListController.java | 고객센터 문의하기 목록 컨트롤러 |
|  | ViewController.java | 고객센터 문의하기 보기 컨트롤러 |
|  | WriteController.java | 고객센터 문의하기 쓰기 컨트롤러 |
| dao.product | ProductDAO.java | product 테이블 DAO |
|  | ProductCartDAO.java | product_cart 테이블 DAO |
| service.member | MemberService.java | 회원처리 서비스 |

4

.

4

.

2

)

주

요

기

능

구분

메인화면

A

PI

/

http:/

o

/Kmarket/index.d

123.45.67.89:8080

주요기능

카테고리

,

베스트

/

히트

/

할인

/

인기상품

출력

등

-

위

모

든

API

출

력

화

면

첨

부하기

-

주

요기능

간

략히

작

성하기

-

아

래

내

용

참

고

5) 배포 및 테스트

4.5.1) 배포 환경

· 사용자의 요청을 받아 동적인 처리를 수행하는 WAS(Web Application Server) 프로그램 실행

· 애플리케이션 WAR(Web Archive) 배포 파일

4.5.2) 테스트

· 단위 테스트 : 개발자가 개발과정에서 수행하는 일반적인 테스트 수행

· 통합 테스트 : 모듈 사이의 인터페이스, 통합된 컴포넌트간의 상호 작용을 테스트 수행

· 인수 테스트 : 일반적인 최종 베타 테스트 수행

5. 프로젝트 품질관리

- 정보기술 조직체계

· PMS(Project Management System) 운영 및 정보기술 조직체계(IT governance) 수립

· 각 파트별 팀장 및 회사 임원들로 구성된 별도의 품질관리조직 운영

- 기술이전

· 서비스의 원활한 운영을 위해 시스템 관리자 및 서비스 운영자에 대하여 기술 이전 실시 · 기술이전 방안 강구

| 기술이전 방안 | 내용 |  |
| --- | --- | --- |
| 시스템 운영관리에 담당자 공동참여 | · 시스템 구축에 사용되는 기초기술 제공 및 시스템 운영관리에 익숙하도록 관리자/운영자의 공동 참여 진행 · 사업 수행 중 서비스 운영자가 전반적인 업무 파악 및 사업관리를 위한 정기적인 보고 및 처리결과 보고를 통한 진행사항 파악 |  |
| 체계적 기술이전 및 교육 | · 무상유지보수 통한 기술지원, 교육에 의한 방법(교육훈련 계획 기반), 문서에 의한 방법(산출물 자료) 등 다양한 방법으로 체계적인 기술지원 |  |
| 기술이전 방식 | · 사업 수행 각 단계별로 필요한 기본기술 및 프로젝트 관리 지원 · 서비스 운영자를 대상으로 교육을 실시함으로써 시스템 관리에 사용할 기술을 이전 · 기존 사업을 통하여 축적된 관련 노하우 및 시스템의 보완사항 등 사업 진행 중 습득한 노하우를 함께 이전 · 사업 추진 기간 중 운영자 및 관리자가 필요로 하는 기술을 지속적으로 지원 · 특히 용역사에서 마련한 교육훈련 계획을 통한 집중적인 기술 |  |
|  | 이전을 수행 · 제안된 시스템에 | 대한 기술 발전방향 및 신제품 정보를 |
|  | 정기적으로 전달 · 사업 수행 완료 전까지 관련 분야 정보기술 자문 수행 |  |
| 산출물을 통한 기술이전 | · 프로젝트에서 작성된 모든 산출물은 주관 기관에 인계 · 프로그램 소스, 이미지 원본파일 · 시스템 운영/관리자 매뉴얼 |  |

- 모니터링 및 유지보수

· 프로젝트 매뉴얼 작성과 상시 모니터링 보고서 작성

· 신규 프로젝트팀과 운영관리팀을 별도로 운영 프로젝트의 유지보수 및 품질 향상을 통한 고도화

· 시스템 안정적인 운영과 원활한 서비스를 위하여 하자보수체계를 확립하고, 시스템 장애 발생 시 전담 요원의 신속한 대응이 이루어지도록 하며, 시스템 최적 운영방안 및 장애에 대한 응급 처리 방안 등의 대책을 마련

6. 결론

1) 개발 솔루션의 기능과 효과

· 기존 전자상거래 플랫폼(이하 온라인 쇼핑몰)가 가지고 있는 불편한 접근성과 복잡성을 개선될 것으로 예상 됨

· 기존 전자상거래 솔루션에 비해 판매자와 사용자에 친화적인 쇼핑몰이 될 것이며 보다 편리한

참고자료

- NCS 학습모듈 LM2001020229_19v5 소프트웨어개발 방법론 활용

- NCS 학습모듈 LM2001020201_19v4 요구사항 확인

- NCS 학습모듈 LM2001020219_19v5 애플리케이션 요구사항 분석

- NCS 학습모듈 LM2001020221_19v5 애플리케이션 설계

- NCS 학습모듈 LM2001020214_19v5 애플리케이션 배포

- NCS 학습모듈 LM2001020227_19v5 애플리케이션 테스트 수행

- https://ncs.go.kr/index.do